会议纪要

时间：2024年04月11日

地点：二部

与会人员：西南大学第七组成员

## 小结

1. 任重道远，通知还需努力

## 会前须知

无;

### 前次会议执行情况

无;

## 本次议题

1. 反馈第一次迭代会议的建议
2. 总结小组遇到的问题
3. 如何解决当前的问题

## 结论

1. 目前进度落后，主要问题是没办法展示清楚产品在做什么，把开发中心放到三端连调，让生产环节的数据通过后端呈现到前端，把故事完整化。
2. 目前小组整体情绪低成，主要原因有很多，值得提醒的是：项目经理要改变说话语气，要注重组员心里状态，缓解组内气氛

## 执行安排

* + - 1. 4.11下午把生产监控模块进行三端测试
      2. 购买零食

- 以上为本次会议纪要 -